**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан**

по состоянию на 1 апреля 2023 года

**Региональный проект Республики Дагестан «Экспорт продукции АПК»**

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» направлен на увеличение объема экспорта продукции отрасли республики в 2024 г. до 33,0 млн дол. США. Индикатор 2023 года – 31,5 млн дол. США.

В рамках регионального проекта в 2019-2021 годах предусматривалось мероприятие по господдержке мелиорации земель сельхозназначения в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых затрат на проведение мелиоративных работ на землях сельхозназначения инициаторов проектов, направленных на выращивание экспортноориентированной продукции АПК (для Дагестана это в основном баранина и рис). В 2021 году доведена площадь проведенных работ в 2019-2021 годах до 2206 га (при плане 1950 га или 113,1 % плана).

В текущем году планируется господдержка 20 проектов общей площадью 2918,45 га. Индикатор за период с 2019 года и на конец 2023 года реализации проекта составляет 4868,45 га.

С 2021 года вопросы, связанные с мероприятиями по аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации в рамках регионального проекта, входят в компетенцию Комитета по ветеринарии Республики Дагестан.

**Планируемые к достижению результаты в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,технического перевооружения истроительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования ивовлечения в оборот выбывшихсельскохозяйственных угодий длявыращивания экспортно-ориентированнойсельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий, в гектарах *с нарастающим итогом* | 4868,45 | 3760,65 | 77,2 | Индикатор будет достигнут по итогам года. |
| Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-Ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,технического перевооружения истроительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования ивовлечения в оборот выбывшихсельскохозяйственных угодий длявыращивания экспортно-ориентированнойсельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий, в гектарах *в текущем финансовом году* | 2918,45 | 1554,65 | 53,3 | Индикатор будет достигнут по итогам года. |

**Заключение соглашений**

В ГИИС «Электронный бюджет» заключены между Минсельхозом России и Правительством РД следующие соглашения.

1. «Индикативные»:

доп. соглашение № 082-2019-T20050-1/12 от 08.12.2022 (к соглашению № 082-2019-T20050-1 от 14.02.2019) – «обнуление» некоторых индикаторов 2022 года;

2. «Финансовые»:

№ 082-09-2023-632 от 21.12.2022.

**Бюджет проекта:**

Всего – 211,786 млн руб., в том числе:

209,668 млн рублей – средства федерального бюджета;

2,118 млн рублей – средства республиканского бюджета.

**Кассовое исполнение** – 72,311 млн руб. (34,1 %)

**Процент заключения контрактов**

Заключение контрактов в рамках реализации проекта не предусмотрено.

**Проводимая работа, достигнутые результаты**:

В марте 2023 года перечислены субсидии 10 проектам 9 хозяйствующих субъектов из 5 районов в общей сумме 72,311 млн руб. за выполненные мелиоративные работы на 1554,65 га.